# Паспорт мероприятия (проекта) для включения в областную целевую программу

# «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства

# в Челябинской области на 2011 – 2012 годы»

- Наименование мероприятия (проекта).

Создание информационного портала по противопожарной профилактике в лесах.

- Планируемые сроки реализации мероприятия (проекта): 01.01.2011-31.12.2012

- Ответственный исполнитель.

responsible_name

- Ответственные соисполнители.

- Краткое описание сути мероприятия (проекта), обоснование актуальности мероприятия (проекта) для решения задачи областной целевой программы.

Эффективная противопожарная профилактика в лесах области, оперативная организация тушения лесных пожаров,  повышение уровня реагирования на  лесные пожары, оперативность обнаружения лесного пожара, ликвидация пожаров в начальной стадии загорания, сокращение до минимума площади лесных пожаров – комплекс чрезвычайно актуальных и жизненно важных задач. Все эти задачи закреплены статьями 51-53 главы 3 Лесного кодекса Российской Федерации.

Но лишь с помощью использования информационно - коммуникационных технологий, что сократит размер ущерба, наносимого лесными пожарами, можно добиться реального повышения уровня противопожарной защиты лесов.

Кроме того, такая форма противопожарной профилактики позволяет осуществлять оперативный мониторинг обстановки, представление руководителями подведомственных учреждений обобщенной и детализированной информации, прогнозирование развития ситуации и выбора наилучшего варианта управляющих воздействий после оценки достоверности прогнозов, возможных рисков и других параметров.

Это представляется давно ожидаемым откликом на запросы российского общества на практическое использование всех возможностей, предоставляемых новыми информационными технологиями, прежде всего в интересах рядовых граждан.

Главное управление лесами Челябинской области ожидает от портала по противопожарной профилактике в лесах следующие практические социально-экономические результаты:

- предотвращение роста числа лесных пожаров за счет обеспечения службы лесопожаротушения информационно- коммуникационными технологиями;

- повышение уровня реагирования на  лесные пожары, оперативность обнаружения лесного пожара, ликвидация их в начальной стадии загорания, сокращение до минимума площади лесных пожаров;

- существенный рост эффективности работы Главного управления лесами Челябинской области, совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения принимаемых решений на всех уровнях государственного управления, оперативное принятие  решений  за счет повышения качества административно-управленческих процессов в результате оперативного мониторинга обстановки;

- обеспечение оперативности деятельности органа государственной власти и  требуемого уровня информационной безопасности электронного правительства при его функционировании в части обмена информацией о деятельности Главного управления лесами Челябинской области с органами исполнительной власти Челябинской области, Федеральным агентством лесного хозяйства, Департаментом лесного хозяйства по УрФО, филиалами Рослесинфорга, лесоустроительных экспедиций.

- Целевые индикаторы мероприятия (проекта).

Таблица 1. Целевые индикаторы мероприятия (проекта)

| Наименование | Ед. изм. | Базовое значение 2010 год | Плановое значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доля рабочих мест сотрудников дежурно-диспетчерских служб, оснащенных компьютерным оборудованием и средствами связи для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления мобильными подразделениями и обеспечения информационного взаимодействия с ними | процентов | 100 | 100 | 100 |
| Доля сотрудников службы реагирования лесопожарной охраны, прошедших повышение квалификации и переподготовку в сфере использования информационно - коммуникационных технологий | процентов | 57 | 100 | 100 |

- Непосредственные результаты мероприятия (проекта).

Таблица 2. Непосредственные результаты мероприятия (проекта)

| Наименование | Ед.изм. | Базовое значение 2010 год | Плановое значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Рост реагирования на лесные пожары, оперативности обнаружения лесного пожара, ликвидации их в начальной стадии загорания, сокращение до минимума площади лесных пожаров | процент | 93 | 94 | 95 |

- Этапы реализации мероприятия (проекта).

|  | 2011 год |  |
| --- | --- | --- |
|  | - Этап 1 | Создание информационного портала по противопожарной профилактике в лесах. |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | Функционирование информационного портала |

- Оценка объема финансового обеспечения мероприятия (проекта) по этапам реализации.

Таблица 3. Объемы финансового обеспечения мероприятия (проекта)

| Источники финансирования и направления расходов | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011-2012 годы всего | в том числе |  |
|  |  | 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Средства по проекту, всего |  |  |  |
| Бюджет Челябинской области, всего | 124,0 | 112,0 | 12,0 |
| Бюджеты муниципальных образований, всего |  |  |  |
| Внебюджетные источники, всего |  |  |  |
| Предусмотренное финансирование (бюджет действующих обязательств), всего |  |  |  |
| Бюджет Челябинской области, всего |  |  |  |
| Бюджеты муниципальных образований, всего |  |  |  |
| Внебюджетные источники, всего |  |  |  |
| Этап 1 «Обучение специалистов лесничеств по внедрению информационно- коммуникационных технологий …» |  |  |  |
| Этап 2 «Внедрение единой информационной базы Челябинской области для эффективного реагирования службы лесопожарной охраны …» |  |  |  |
| Дополнительное финансирование (бюджет принимаемых обязательств), всего |  |  |  |
| Бюджет Челябинской области, всего |  |  |  |
| Бюджеты муниципальных образований, всего |  |  |  |
| Внебюджетные источники, всего |  |  |  |
| Этап 1 «Создание информационного портала по противопожарной профилактике в лесах» | 100,0 | 100,0 |  |
| Этап 2 «Функционирование информационного портала» | 24,0 | 12,0 | 12,0 |
| Финансирование по этапам |  |  |  |
| Этап 1 «…» |  |  |  |
| Этап N «…» |  |  |  |

- Расчет стоимости реализации мероприятия (проекта), включая оценку эксплуатационных расходов на результаты мероприятия (проекта).

Финансирование мероприятий Программы может быть осуществлено за счет средств субвенций из федерального бюджета на выполнение переданных субъектам Российской Федерации полномочий в области лесных отношений.

На основании проведенного мониторинга сайта www.zakupki.gov.ru о стоимости создания сайтов государственных органов власти и сайтов предоставления государственных услуг в электронном виде требуется финансирование на:

- разработку концепции функционирования  интернет-портала  (2011 г.);

- создание и продвижение интернет-портала  (2011-2012 гг.);

- развитие функциональных и интерактивных возможностей  (2011-2012 гг.);

- техническое и контентное сопровождение возможностей интернет-портала (2011-2012 гг.).

Техническое задание на создание постоянно обновляемого и многоязычного портала МФЦ в сети Интернет должно учитывать требования по дизайну портала, номенклатуре сервисов и страниц портала, простоте и интуитивной ясности работы пользователей с порталом, минимальном числе кликов, требуемых пользователю для получения нужного результата, обеспечению целостности и непротиворечивости данных, к защите портала от взлома, оптимизации портала для поисковых систем Интернет и иные требования.

Следующим этапом после проведения конкурса на выбор подрядчика является программирование портала:

- разработка дизайна портала (создание макета дизайна (или несколько макетов);

- разработка программного обеспечения (разработка программного обеспечения ведется строго по техническому заданию, где особое внимание уделяется так называемой администраторской системе портала, через которую в дальнейшем будет осуществляться обновление портала);

- интеграция дизайна и программного обеспечения.

Далее потребуются работы по исправлению ошибок и подготовке к выходу на стабильный уровень функционирования (2012).

Стоимость создания информационного портала по предварительным данным составляет  100,0 тыс. руб., что по долям составляет:

- Разработка технического задания (в т.ч. проектирование структуры интернет-портала, дизайн сайта, составление семантического ядра сайта, обработка текстовых и графических материалов) – 30,0 тыс. руб.

- Разработка рабочего продукта (в т.ч. формирование структуры сайта, верстка, создание скриптов, разработка системы редактирования, подключение баз данных) – 55,0 тыс. руб.

- Тестирование и доработка (в т.ч.  разработка пакета документации)– 15,0 тыс. руб.

На функционирование информационного портала (обратная связь, реагирование на обращения граждан по «горячей линии»; техническая поддержка постоянной работоспособности портала) с учетом необходимого трафика может потребоваться 12 тыс. руб. в год (2011-2012).

Привести реквизиты областной целевой программы, иного нормативного правового акта, в рамках которой предусмотрено финансирование мероприятия.